EGYEZTETÉS FAVÉDELMI TERVEKRŐL

Jegyzőkönyv

Készült: Budapest XVI. kerület Újarad utcában

(Szlovák út - Szilas patak között)

Kivágandó fák, cserjék:

Útépítés miatt közlekedésbiztonsági okból kivágandó az 1 sz. ingatlan előtti 1 db egyágú vadgesztenyefa (fakataszteri sorszám 6.).

A 6 sz. ingatlan előtti 3 db kiszáradt fatörzset az árok építéssel egyidejűleg el kell távolítani.

Védendő, értékes fák, cserjék:

A tervezési területen lévő összes megmaradó fa és cserje.

Védelem: adott zöldfelület fáit, cserjéit a kivitelezés során megsebezni nem szabad, a fák

5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereit átvágni, megsebezni nem szabad, a fák törzse mellett 1-1 méter távolságban kizárólag kézi munkaerővel szabad mélyépítési munkákat (pl. munkaárok ásás) végezni, a fent megjelölt fák törzse körül védőkalodákat kell elhelyezni a kiviteli munkák megkezdésétől azok befejezéséig.)

Ezen dokumentum nem helyettesíti a Fakivágási engedélyt, amelyet az építkezés megkezdése előtt az építési engedély megkérésekor kérelmezni kell az Igazgatási Irodától. A fakivágási engedély megkérése a kivitelező feladata.

Budapest, 2016. november 10.

| …………………………………………. Varga Zsuzsanna Bp. Főv. XVI. ker. Polg. Hiv. Környezetvédelmi Iroda | ………………………………………… Szekeres László SZELATERV Kft. Tervező |
| --- | --- |