BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2004. augusztus 5-én (csütörtökön) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 16. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

H A T Á R O Z A T:

569/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIREND:

1.	Szakrendelő rekonstrukció előminősítési eljárás ajánlattételi szakaszára beérkezett ajánlatok értékelése

Előadó:	dr. Baják Gyula alpolgármester

2.	Javaslat a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színházba történő átköltöztetése feltételeinek biztosítására

Előadó:	Abonyi János alpolgármester

3.	Cinkota és Nógrádverőce utca környéke szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésének többletköltsége

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

4.	A Budapest XVI. ker. Jókai út 6. szám alatti Díjbeszedő Rt. bérlő tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem klímaberendezés felszereléséhez

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

5.	Az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázat

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

6.	Hozzájárulás kérése a Fővárosi Egészségfejlesztési Alap 2004. év II. ütem pályázatán való részvételre

Előadó:	dr. Baják Gyula alpolgármester

7.	Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Otthon XVI. Alapítvány részére

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

8.	„Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása” elnevezésű pályázaton részvétel a Sarjú út kiépítésére

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

(22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

570/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az eredeti meghívóban 1. sorszámmal szereplő „Szakrendelő rekonstrukció előminősítési eljárás ajánlattételi szakaszára beérkezett ajánlatok értékelése” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(21 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

571/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az eredeti meghívóban 6. sorszámmal szereplő „Hozzájárulás kérése a Fővárosi Egészségfejlesztési Alap 2004. év II. ütem pályázatán való részvételre” című előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyalja.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	1.	Szakrendelő rekonstrukció előminősítési eljárás ajánlattételi szakaszára beérkezett ajánlatok értékelése

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

A 1. napirend tárgyalása zárt ülésen folytatódik.

H A T Á R O Z A T:

572/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Szakrendelője rekonstrukciós kivitelezési munkái nyílt előminősítési eljárásban részt vevő GENEX Klímatechnikai Rt. ajánlatát a Kbt. 52.(2) d) pontja alapján nyilvánítja érvénytelennek, mert az nem felel meg az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglalt feltételeknek.

Határidő:	azonnal; illetve a közbeszerzési törvény előírásai szerint;

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(22 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

573/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Szakrendelője rekonstrukciós kivitelezési munkáira a hiányzó 43.774.426,-Ft-ot a 2003. évi forrásmegosztás korrekciójából származó többletbevételből biztosítja.

Határidő:	a többletforrás átvezetése a 2004. évi költségvetés II. számú módosításakor kerül átvezetésre

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

574/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Szakrendelője rekonstrukciós kivitelezési munkái nyílt előminősítési eljárás eredményét az előterjesztés és ezen határozat mellékletében szereplő „Összegzés az eljárásról” – táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

Nyertes az EXCLUZIV-BAU Kft. 915,4 ponttal, második helyezett KIPSZER FT.RT. 861 ponttal.

Határidő:	azonnal; illetve a közbeszerzési törvény előírásai szerint;

Felelős:	az eredmény kihirdetéséért dr. Baják Gyula, a közbeszerzési munkacsoport elnöke; a szerződéskötésért dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(21 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

1. számú melléklet	Összegzés az eljárásról

| Cég neve/címe | EXCLUZIV - BAU KFT. 2040, Budaörs, Hóvirág út 26. | KIPSZER FT. Rt. 1106, Budapest, Jászberényi út 24-36. | KÖZÉPÜLET ÉPÍTŐ Rt. 1056, Budapest, Molnár u. 19. |
| --- | --- | --- | --- |
| BRUTTÓ VÁLLALÁSI ÁR: | 448.774.426,-Ft | 429.820.706,-Ft | 464.573.791,-Ft |
| Pontszám: | 9,57 | 10 pont | 9,25 pont |
| Súlyozva: X70 | 669,5 pont | 700 pont | 647,6 pont |

| TÖBBLETJÓTÁLLÁS VÁLLALÁSÁNAK MÉRTÉKE HÓNAPOKBAN (azonban erre az időtartamra az 5%-os szavatossági visszatartás is kiterjed; bankgaranciával kiváltható): | 12 hónap + 3 hónap | 48 hónap = 12 hónap + 36 hónap | + 12 hónap |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontszám: | 0,8 pont | 10 pont | 3,3 pont |
| Súlyozva: X5 | 4 pont | 50 pont | 16,5 pont |
| RÉSZSZÁMLÁKBÓL LEVONÁSRA KERÜLŐ A SIKERES ÁTADÁS - ÁTVÉTELI LEZÁRÁSÁIG VISSZATARTOTT JÓLTELJESÍTÉSI GARANCIA MÉRTÉKE: | 10% | 12% | 5% |
| Pontszám: | 8,3 pont | 10 pont | 4,2 pont |
| Súlyozva: X5 | 41,5 pont | 50 pont | 21 pont |
| KÉSEDELMES TELJESÍTÉS ESETÉN VÁLLALT NAPI KÖTBÉR MÉRTÉKE: | 2% = 8.975.488,-Ft | 1.000.000,-Ft | Nettó vállalási ár 1%-a=3.716.590,-Ft |
| Pontszám: | 10 pont | 1,1 pont | 4,14 pont |
| Súlyozva: X10 | 100 pont | 11 pont | 41,4 pont |
| AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BENYÚJTÁSRA KERÜLŐ SZÁMLÁK SZÁMA: | 1 db | 2 db | 3 db |
| Pontszám: | 10 pont | 5 pont | 3,3 pont |
| Súlyozva: X10 | 100 pont | 50 pont | 33 pont |
| Összes pontszámok: | 915,4 pont | 861 pont | 755,5 pont |
| HELYEZÉS: | I. | II. | III. |
| Vállalt befejezési határidő (nem bírálati szempont): | 2005. április 15. | 2005. április 15. | 2005. április 15. |

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

575/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület az előző határozatok nyilvánosságra hozatalával egyetért.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(17 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	2.	Hozzájárulás kérése a Fővárosi Egészségfejlesztési Alap 2004. év II. ütem pályázatán való részvételre

Előadó:	dr. Baják Gyula alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

576/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a járóbeteg szakellátás modernizációja témakörben, a Fővárosi Egészségfejlesztési Alap pályázatán való részvételt. A 2.500 eFt önrészt a 2004. évi pályázati keretből biztosítja.

Felkéri a Polgármestert a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza az önrész biztosításáról szóló nyilatkozat aláírására.

Határidő:	2004. augusztus 5.

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	3.	Javaslat a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színházba történő átköltöztetése feltételeinek biztosítására

Előadó:	Abonyi János alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

577/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 364/2004. (V. 11.) Kt. határozatának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Thököly u. 13. szám alatti épület eladásából befolyó nettó bevételből 30.000eFt 2004-ben, a fennmaradó összeg pedig 2005. gazdasági

évben kerüljön felhasználásra.”

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

578/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Corvin Művelődési Ház Erzsébet - ligeti Színházba történő átköltöztetése feltételeinek biztosítására a 2004. évben jóváhagyott 30.000eFt-ot a Művelődési Ház kijelölt felhalmozási kiadási előirányzatába átcsoportosítja.

Felkéri a Művelődési Ház igazgatóját, hogy az átköltözéshez szükséges átalakítási munkálatok elvégzéséhez a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési törvényben és az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglalt előírásokat figyelembe véve tegye meg.

Felkéri a polgármestert a költségvetési előirányzat átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Határidő:	átköltözés feltételeinek megteremtésére 2004. október 31.

Előirányzat átcsoportosítás költségvetésen való átvezetésére a 2004. évi költségvetés II. számú módosítása

Felelős:	átköltöztetés feltételeinek biztosításáért a Corvin Művelődési Ház igazgatója.

Az előirányzat költségvetésen való átvezetéséért dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

579/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a XVI. kerületi Erzsébet - ligeti színház épületének építési engedélyezési dokumentációban szereplő átalakítási munkálataihoz.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	4.	Cinkota és Nógrádverőce utca környéke szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzésének többletköltsége

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

580/2004. (VIII. 5.) Kt.	Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX törvény 296. § d.) pontjának figyelembe vételével egyetért a Cinkota IX. - X. számú vízgyűjtő terület és a Nógrádverőce utca és környéke szennyvízcsatorna beruházások műszaki ellenőrzése többlet feladatainak a HIDRO Kft.-vel történő elvégeztetésével. A többletköltség forrását a 2004. évi új szennyvízcsatorna beruházások külsős műszaki ellenőrzésre beállított (és idén fel nem használt) költségvetési kerete biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az összesen 1.535.047,- Ft + ÁFA = 1.916.809,- Ft költségnövekedést tartalmazó szerződés-módosítások aláírására.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(17 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	5.	A Budapest XVI. ker. Jókai út 6. szám alatti Díjbeszedő Rt. bérlő tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem klímaberendezés felszereléséhez

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

581/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület hozzájárul a Budapest XVI. kerület Jókai M. u. 6. szám alatti Díjbeszedő Rt. által bérelt helyiségekben az épület tetején elhelyezett kültéri egység/egységekkel klímaberendezést telepítsen.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	6.	Az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázat

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

582/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a XVI. kerületben lévő társasházak, és lakásszövetkezetek által üzemeltetett lakóépületekben lévő termofor kémények biztonságtechnikai felújításának elősegítésére pályázat útján működtetett támogatási rendszert hoz létre, és a Belügyminisztérium által az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton való részvétel feltételeit biztosítsa, készíttesse el, és a 2004 szeptember 21-i Képviselő-testületi ülésre terjessze be a kerület lakóépület felújítási programját, valamint a támogatási rendszer létrehozásáról szóló Önkormányzati rendelet-tervezetét.

Határidő:	2004. szeptember 21-i Képviselő-testületi ülés

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	7.	Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Otthon XVI. Alapítvány részére

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

583/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja az Otthon XVI. Alapítvány számára, a Budapest XVI. kerület Érsekújvári u. 7-13. szám alatti épület alapozásának megerősítéséhez.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

# NAPIREND:	8.	„Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása” elnevezésű pályázaton részvétel a Sarjú út kiépítésére

Előadó:	Asztalos Lajos alpolgármester

H A T Á R O Z A T:

584/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a ROP 2004.2.1. „Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása” pályázat kapcsán a „Veres Péter út, Baross Gábor utca, Margit út, Sarjú utca” által határolt területre személy és tehergépkocsi forgalomra is kiterjedő forgalmi és közlekedési vizsgálatot végeztet el, melynek része az esetlegesen megépítendő Budapesti – Sarjú – Szabadföldi út forgalmi hatása is.

A vizsgálat költségei a pályázati kereten belüli előkészítő keretből biztosítandó.

Határidő:	azonnal

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

585/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat a Budapest, XVI. kerület Sarjú út – Szabadföld út – Budapesti út közötti szakasz kiépítését lehetővé tevő ROP 2004.2.1 „Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása” elnevezésű pályázaton való részvételét, amelyhez az útépítési költség 30%-át, maximum 40 millió forint saját erőt biztosítja a költségvetés pályázati kerete terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására, amelyre a költségvetés pályázati rovata biztosít fedezetet.

Határidő:	2004. augusztus 10.

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

H A T Á R O Z A T:

586/2004. (VIII. 5.) Kt.	A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, XVI. kerület Sarjú út – Szabadföld út – Budapesti út közötti szakasz kiépítését lehetővé tevő ROP 2004.2.1 „Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása” elnevezésű pályázat benyújtásához feltételként szabja, hogy a pályázat benyújtásának időpontjáig a kiszolgáló úttal érintett területeken érdekeltek részéről az útépítés költség 30%-nak megfelelő „saját erő” az önkormányzat részére történő hozzáférhetősége biztosítva legyen.

Határidő:	2004. szeptember 28.

Felelős:	dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

kmf.

| dr. Hőrich Ferenc jegyző | dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester |
| --- | --- |