Jegyzőkönyv

A Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága 2001. április 04-én 1600 órakor, a Polgármesteri Hivatal I. em. 112. sz. termében tartott üléséről.

| Jelen vannak: Kovács Balázs Gilyén Ince Kovács Attila Szatmáry Kristóf Treer András Kovács Péter Németh András Strauss Dénes Tóth Miklós Szabó Imréné Turányi László Gémes Sándor Szalay Péterné Kaszás Gábor | mb. levezető elnök bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag Vagyonhasznosítási irodavezető főmérnök főépítész Építésügyi irodavezető beruházó mélyépítési előadó képviselő képviselő |
| --- | --- |

A Bizottság határozatképes, az aláírt jelenléti ív csatolva.

Jelen van 5 fő

Határozat

60/2001. (IV. 4.) TFB

A Településfejlesztési Bizottság Buday Pál elnök betegsége miatt , a mai ülés levezetésére Kovács Balázst bízza meg.

Szavazás:	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Bizottság elnöke elsőként a „Budapest. XVI. ker. Emlékkő utcai terület szabályozási terv készítésére javaslat” tárgyú előterjesztés napirendre vételét bocsátotta szavazásra.

Határozat

61/2001. (IV.4.) TFB

Sürgősségi előterjesztésként beérkezett „Budapest XVI. kerület Emlékkő utcai terület szabályozási terv készítésére javaslat” tárgyú előterjesztést napirendre kívánja-e venni a Bizottság.

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Bizottság elnöke javaslatot tesz a napirend módosítására.

# Határozat

62/2001. (IV.4.) TFB

A kiküldött meghívó szerinti napirend úgy változik, hogy 1-es sorszámmal a „Budapest XVI. ker. Emlékkő utcai terület szabályozási terv készítésére javaslat” tárgyú előterjesztés kerül, az eredeti kiküldött meghívóban szereplő 2. napirendi pont után pedig a 8, 9-es pontot kívánja tárgyalni a Bizottság.

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

1. Napirendi pont:

Az Emlékkő utcai terület szabályozási terv készítésére javaslat.

(előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester)

Határozat

63/2001. (IV.4.( TFB

A Budapest Fővárosi XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Testületének Településfejlesz-tési Bizottsága az önkormányzati tulajdonú Prohászka utca – Emlékkő utca – Pesti határút által határolt területre Önkormányzat feladatának végrehajtásának elősegítésére szabályozási terv készítését támogatja a 2001. évi költségvetés tervezési keret terhére 5 millió forint keretösszegéig. A Bizottság szabályozási terv koncepciónak a kialakítandó közterület területhasználat véleményezését a Bizottság tervi fázisban a jegyző által a főépítésztől igényli.

Felelős: Buday Pál bizottsági elnök

Határidő: 2001. május 30.

Szavazás:	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

2. Napirendi pont:

A FÖLD-RAJZ Kft. kérelme az Újszász utca 52. sz. előtti közterületen 1 m² alatti árjelző – és reklámtábla elhelyezésére.

(előterjesztő: Németh András irodavezető)

Határozat

64/2001. (IV.4.) TFB

A Településfejlesztési Bizottság az Újszász utca 52. sz. előtti zöld sávban a FÖLD-RAJZ Kft. részéről kérelmezett mobil reklám és árjelző tábla elhelyezését városképi szempontból nem kifogásolja.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: 2001. április 30.

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	4 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	1 fő

A Bizottság a határozatot elfogadta.

3. Napirendi pont:

A Településfejlesztési Bizottság 293/2000. (XII.6.) sz. határozatának módosítása.

(előterjesztő: Tóth Miklós főépítész)

Határozat

65/2001. (IV. 4.) TFB

A Budapest főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 293/2000. (XII.6.) sz. TFB határozatban foglalt feladat végrehajtását javasolja 2001. évi költségvetés tervezési keretének terhére megvalósítani.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: azonnal

Szavazás:	jelen van: 5 fő		igen:			5 fő

nem: 			0 fő

tartózkodott:		0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

4. Napirendi pont:

Csillag utcai árok ügyének az útépítéssel kapcsolatosan megoldandó kérdései.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

A napirendi ponttal kapcsolatban Treer András írásbeli módosító javaslatot nyújtott be.

Határozat

66/2001. (IV.4.). TFB

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága úgy határoz, hogy a XVI. Kerület Csillag utca, Rákosi út – Szent Korona utca közötti szakaszára az útépítés előkészítését az alábbi ütemezés szerint kívánja elvégeztetni:

- A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adjon beszámolót arról, hogy az un. Tihanyi-árkon a 2000. évben végzett átalakítási munkák miért nem felelnek meg a követelményeknek és milyen lépéseket kívánnak tenni a megállapított hibák kijavítása érdekében;

- Készítsen a tervező szakvéleményt annak megállapítására, hogy az út milyen járulékos beruházásokkal építhető meg és az árok szakszerű kialakítása várhatóan milyen költséggel jár.

- Az elkészült szakvéleményt tárgyalja meg a Településfejlesztési Bizottság, tekintettel a várható többlet kiadásokra és annak ismeretében hozzon döntést a tervezés folytatásáról;

Határidő: Az első bekezdésre vonatkozóan a Bizottság következő ülése, további bekezdéseknél a Polgármesteri Hivatal beszámolójának ismeretében.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	4 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	1 fő

A Bizottság a határozatot elfogadta.

Treer András úr 18.ºº-kor elment.

Kovács Péter úr 18.10-kor megérkezett.

5. Napirendi pont:

Sarjú utcai átemelő megkerülésére, koncentrált leeresztő kialakítására vonatkozó szerződés Fővárosi Csatornázási Művek Rt.-vel.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Határozat

67/2001. (IV. 4.) TFB

A Településfejlesztési Bizottság a központi szennyvízleeresztő hely kijelölésével, ill. annak üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket elnapolja.

Felelős: Kovács Balázs levezető elnök

Határidő: azonnal

Szavazás:	jelen van: 5 fő	igen:	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Ezáltal a Treer úr határozat módosító javaslatai is elnapolásra kerülnek

Határozat

68/2001. (IV.4.) TFB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a mellékelten becsatolt megállapodás aláírását a helyi Önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek között a Jogi Bizottság észrevételeinek beépítése esetén javasolja, azzal egyetért.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: azonnal

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Határozat

69/2001. (IV.4.) TFB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága egyetért a XVI. kerület Sarjú utcai átemelő 72 sz. tisztító aknájának szennyvízleeresztő helyként való kijelölésével.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: azonnal

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

6. Napirendi pont:

Tiszakömlő utca 40. szennyvízcsatorna hbcs kialakítása.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Határozat

70/2001. (IV. 4.) TFB

A Településfejlesztési Bizottság egyetért a Tiszakömlő utca 40. sz. alatti ingatlan házi bevezető csatornája utólagos kiépítésével. Javasolja a kivitelezéssel a bruttó 100.000.- Ft-os ajánlatot adó VAKOND Kft.-t megbízni. Fedezete a csatornaépítés 29 millió 75 ezer forintos költségvetési szabad kerete.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: bizottsági ülést követő 10. nap

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	3 fő

nem: 	1 fő

tartózkodott:	1 fő

A Bizottság a határozatot elfogadta.

7. Napirendi pont :

Szent Korona utcai csapadékvíz szikkasztó kutak tisztítása.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Treer András úr 19.50-kor visszaérkezett.

Határozat

71/2001. (IV. 4.) TFB

A Településfejlesztési Bizottság egyetért a Szent Korona utcai - Gelléri Andor Endre utca Hősök tere között 4 db. szikkasztó kút és azok bekötő csatornáinak kitisztításával. Az árajánlatok alapján javasolja a Közműépítő és Útfenntartó Kft.-t megbízni a munka elvégzésével. 313.933 ezer forintos vállalási áron. A munkák során a kiszivattyúzott vízmennyiséget a tényleges vízmennyiség függvényében lehet leszámlázni és kifizetni. A fedezete a munkálatoknak az utak, hidak, alagutak üzemeltetése című költségvetési keret.

Határidő: a bizottsági döntést követő 10. nap

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Szavazás: 	jelen van: 6 fő	igen:  	6 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

## Gilyén Ince

A Településfejlesztési Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a Városgazdálkodási Iroda vizsgálja meg a Szent Korona utcában lévő négy darab víznyelő gravitációs elvezetését  az Iharfa utca irányában illetve ennek lehetőségét.

Szavazás: 	jelen van: 6 fő	igen: 	6 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

8. Napirendi pont

Kátyúzási, aszfalt járda építési ajánlatok értékelése

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Határozat

72/2001. (IV. 4.) TFB

A Településfejlesztési Bizottság hozzájárul a 2001. évi költségvetés közutak, hidak, alagutak pénzügyi keret terhére 4 millió forint  keret összegéig út, járda fenntartási munkálatok végeztetéséhez.

Határidő: 2001. április 15.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Szavazás: 	jelen van: 6 fő	igen: 	6 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

9. Napirendi pont:

Tervezési költségkeret biztosítása a 2000. évi decentralizált – és Fővárosi támogatású csatornaépítések forgalomtechnikai terveire.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Határozat

73/2001. (IV. 4.) TFB

A tervezési költségkeret biztosítása technikai forgalom tervek tárgyú előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság elnapolja.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: azonnal

Szavazás:	jelen van: 6 fő			igen: 		6 fő

nem: 		0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

10. Napirendi pont:

Javaslat a 2001. évi szilárd burkolatú útépítések közbeszerzésének megindítására.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Kovács Péter úr kiment.

Határozat

74/2001. (IV. 4.) TFB

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Béla utca- Rákóczi út- Batthyányi út közötti szakasz, a Színjátszó utca- Főhadnagy utca- Kőszirt utca közötti szakasz, Szent István utca- Budapesti út- Rákóczi út- Pálya utca közötti szakasz, Vadruca utca- Szlovák út- Muzsika utca közötti szakasz, Pemetefű utca- Timur utca- Délceg utca közötti szakasz, Ferenc utca- György utca - Kenéz utca- közötti szakasz, Metró utca- Főhadnagy utca- Keringő utca közötti szakasz, Borda utca- Gordonka utca- Gondnok utca közötti szakasz, utcákat a felsorolás sorrendjében történő szilárd útburkolat építését, amennyiben a 2/2001. (II.20). sz. Önkormányzati rendelet feltételeinek megfelelnek.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: 2001. május 31.

Szavazás: 	jelen van: 5 fő	igen: 	5 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

11. Napirendi pont:

Illegális szemétlerakó helyek kamerás megfigyelése.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Kovács Péter úr visszajött.

Határozat

75/2001. (IV. 4.) TFB

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Városgazdálkodási Iroda a tíltott szemétlerakó helyek megfigyelésére, megszüntetésére a feltáró munkákat megkezdje.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: azonnal

Szavazás:	jelen van: 6 fő	igen: 	6 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb napirendi pont:

Kerületi út, közmű és kerületi úthálózat, térképek másolása.

(előterjesztő: Strauss Dénes főmérnök)

Határozat:

76/2001. (IV.4.)

A Településfejlesztési Bizottság hozzájárul kerületi út, közmű, kerületi úthálózat, térképek másolásához, megrendeléséhez. A 2001. évi költségvetés tervezések rovat terhére, 500 ezer forint keretösszegig.

Felelős: Buday Pál TFB elnök

Határidő: azonnal

Szavazás: 	jelen van: 6 fő	igen: 	6 fő

nem: 	0 fő

tartózkodott:	0 fő

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Az ülés berekesztve 20 óra 30 perckor.

k.m.f.

| ##### Turányi László jegyzőkönyvvezető | Kovács Balázs levezető elnök |
| --- | --- |

Kapják:	Bizottsági tagok

Polgármester

Alpolgármesterek

Aljegyző

Városgazdálkodási Iroda

Vagyonhasznosítási Iroda

főépítész

Építésügyi Iroda

Strauss Dénes főmérnök

Kaszás Gábor műsz.tanácsnok